中国政法大学双一流发展数据监测平台建设项目采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇一八年六月

一、项目背景及目标

我校智慧校园平台始建于2007年，经过不断的更新迭代，目前已经建成了面向用户的门户服务平台、统一身份认证平台，梳理了全校核心业务数据，建设了数据中心平台，初步实现了数据统一、有效的共享，形成了学校的权威数据源，并在数据中心的基础上做了初步的数据统计和分析。

本期项目要求投标人结合学校当前的智慧校园建设规划和信息系统建设现状，在建成的数据中心平台基础上，建设双一流发展数据监测平台，为学校领导决策提供数据支持，助力学校双一流建设。建设世界一流大学和一流学科，是党中央、国务院作出的重大战略决策，是教育部十三五规划工作要点，也是学校十三五期间核心发展目标。双一流发展检测平台，旨在以建设“中国特色，世界一流”的大学和学科为指导思想，以助力建设优势特色学科、一流大学为目标。借助信息化手段，指导学校建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化、着力推进成果转化。平台重点关注的内容是当前学院/学科发展的重点指标、重点工作（学院/学科KPI），当前发展情况等。通过学院/学科当前发展形势了解与学院/学科之间的差距，差距结合计划目标来指导学院/学科发展运作，而重点指标、重点工作分析是落实宏观目标的具体措施。

二、设备清单

| 物品名称 | 双一流发展数据监测平台（软件） | 一套 |
| --- | --- | --- |

三、整体功能要求

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 1、数据标准管理工具升级 | 本次建设的“双一流发展数据监测平台”，要求投标人在现有数据中心基础上对数据分析的维度、统计的内容都要大幅度的提升，涉及的数据范围需要扩大，集成数据的方式也要增多，对数据使用管理的监控也要加强。因此本期项目需要承建方建设如下内容： 要求升级完善数据标准管理工具，在现有数据标准管理工具的基础上增加如下功能，要求投标方实现与现有系统的无缝对接。 要求提供对数据子集中视图的管理工具，能够对视图的详细信息进行查看，并提供视图的导出功能。可以对弃用的视图进行批量删除和查看。 对于学校的数据标准管理，要求提供参考标准管理、草案标准管理、执行标准管理三个部分: 参考标准需要提供对草案标准的初始化功能。 草案标准能在初始化数据的基础上，进行数据子集的添加、修改和删除；对于字段编号和表编号重复的数据，提供查询功能； 执行标准管理应为在草案标准维护的基础上，生成可供学校使用的执行标准。执行的标准需支持word、excel、SQL脚本等多种导出功能。 |
| 2、数据仓库建设 | 要求投标人结合学校当前的智慧校园建设规划和信息系统建设现状，在建成的数据中心平台基础上，建设数据仓库以用于对双一流发展数据监测平台的支撑。具体需求如下： 2.1 集成内容的扩充和完善 要求在一期建设的基础上，与业务系统继续进行深度集成，扩充各业务系统集成到数据中心平台中的表和字段的数量，丰富数据中心平台的数据范围，为数据服务打下坚实的基础。同时，扩充的集成内容是双一流建设相关的数据项。 要求与统一身份认证平台、综合信息门户平台等平台系统继续进行深入集成。使本期建设的系统和分析服务通过这些展示途径充分向用户进行展示。 投标人需要将第三方集成费用包含在本项目报价中。 2.2 数据仓库建设内容 2.2.1 数据归档 本次建设的“双一流发展数据监测平台”必然会产生数据量的增加，出于数据完整性、可用性方面的考虑，要求数据仓库提供归档功能，详细归档需求如下： 2.2.1.1 数据仓库归档机制 数据仓库归档机制包含数据归档策略和数据归档对象： 数据归档策略要求设置流程如下： （1）确定归档的业务要素，确定需要归档的业务属性及数据表。 （2）建立归档数据库用户表实例。 （3）增加数据对象的数据归档脚本，通过归档脚本模板配置。 （4）设置归档时间，通过调度工具配置归档的执行时间点。 数据归档对象要求根据业务数据对象更新频率等特点，进行细化设计，按天、按月、按年、学期归档实现。 2.2.1.2 数据归档管理工具 要求数据归档管理工具提供如下功能。 2.2.1.2.1 展现功能 数据归档管理工具需要对系统信息做展现，主要包括：数据查询功能，系统资源使用情况，归档情况的概览。 （1）数据查询要求提供按数据范围和时间的数据查询功能，在选定数据范围、查询条件和时间后，系统查询是否有符合其条件的切片，如果没有则生成新的数据查询切片后显示查询内容。 （2）资源使用情况包括： CPU占用率 内存占用率 存储占用率等 （3）归档情况概览要求展现系统中所有切片的情况，包括定时和临时两种类型。同时，也要展现数据的切片范围及包含其范围的初始切片时间。要求包含如下模块： 归档范围模块(列表显示各个范围的切片时间) 要求按范围展现现有切片情况，初始切片时间和最新切片时间 定时切片数模块（列表显示） 要求提供定时切片模块，即按照设定好的周期定时产生的切片，相对来说切片范围更大、更完整。 数据查询切片数模块（列表显示） 要求提供数据查询切片模块，在系统使用中根据查询范围、查询条件和时间产生的数据查询切片，相对范围较小。 日志总量模块 要求显示现阶段日志的总量情况，方便管理。 2.2.1.2.2 数据查询功能 要求提供选定数据域中某数据表后指定数据起始时间和条件的数据变化历程查询。 要求提供选定数据域中某数据表后指定截止时间的所有数据情况查询。 2.2.2 数据仓库模型建设 要求数据仓库模型建设依据数据分析需要，包含如下功能 （1）可以删除非战略性数据,即删除部分操作处理的数据。 （2）可以增加时间主键 （3）可以增加派生数据 （4）可以加入不同级别粒度的汇总数据 （5）可以对数据进行模型优化 |
| 3、双一流发展数据监测平台 | 要求投标人提供双一流发展数据监测平台，具体内容要求如下： 3.1 学科综合数据监测 3.1.1 学科师资队伍分析 要求针对学科专任教师、学科高级人才等进行分类型多维度专题分析。 学科专任教师分析要求根据不同的学科统计口径、文理属性、专任教师类型及学科归属，对专任教师学科分布、单位分布、职称结构、学位结构、学缘结构、年龄结构、性别结构、来源结构、来校年度、专技岗等级等进行分析和展现。 学科高级人才要求根据不同的人才称号统计口径、学科统计口径、教师类型及学科归属，对高级人才学科分布、院系分布、人才称号、称号等级、职称结构、学位结构、年龄结构、学缘结构、来源结构来校年度、专技岗等级等进行分析和展现。 3.1.2 学科人才培养分析 要求针对一级学科人才培养进行多维度专题分析。包括其发展目标、师资规模、招生情况、在校生情况等。其中师资规模包括专任教师、副高级以上专任教师、硕士生导师、博士生导师数量，招生情况包括本科生招生数、学术硕士招生数、专业硕士招生数、博士生招生数、学制年限内博士生招生数，在校生情况包括本科生在校生数、学术硕士在校生数、专业硕士在校生数、博士生在校生数、学制年限内博士生在校生数等。 3.1.3 学科科研成果分析 要求统计历年科研成果，包括论文、专著、专利、科研项目等，通过成果类型、所属院系等纬度进行分析，并根据历年历史数据及投入情况分析发展趋势。 3.2 院系综合数据监测 要求针对不同院系，进行院系情况的综合分析。主要围绕人才培养、科研成果、人力资源三个方面。 3.2.1 人才培养要求分析院系本科生、学术硕士生、专业硕士生、学术博士生、专业博士生及留学生的师生比例，及全校比例情况；分析学生培养质量、教师承担课程学时、教师教学质量及校内该指标的情况。 3.2.2 科研成果要求统计历年科研成果，包括论文、专著、专利、科研项目等，通过成果类型、所属院系等纬度进行分析，并对比全校指标。根据历年历史数据及投入情况分析发展趋势。 3.2.3 人力资源要求针对院系基本人力资源情况及校内比较、教学科研岗教师学科分布情况、人员结构情况、高层次人才分布、补充与调离情况分析、教师绩效分析及全校指标比对等。 3.3 教师学科归队要求根据不同统计口径，调整专任教师的学科归属，根据不同的归属情况比较统计结果，形成合理的归队建议。其主要内容包括：教师学科归队总体情况，教师学科归队分学科汇总，教师学科归队明细分析，教师学科归队报告。功能上需要实现：教师学科归队支持数据模拟，支持不同模拟结果的版本，支持不同结果版本之间的比较。 3.3.1 学科归属差异分析 要求综合统计分析学校多种归队现状。对每种归队的情况进行列表式统计和对比。清晰展示每种学科归属产生的差异。 3.3.2 教师所在学科分析 要求提供教师归属学科、所在单位的整体情况分析，以及教师基本信息详细情况。 3.3.3 建议学科归属 要求根据学校双一流建设需求，综合多种归队方式，进行学科归队分析与建议。 3.4 学科评估指标监测 要求针对学校学科现有排名情况，指定发展目标针对学生培养、科学研究、师资队伍、招生规模等类别指标进行检测与展现，实现进度的跟踪及预警。 |

四、技术规格要求

| 序号 | 系统技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 平台基于J2EE体系结构，要求支持 Unix、Linux、Windows 多种平台，完全支持跨平台的部署；平台支持集群、热备、负载均衡,并支持以后的平滑升级； |
| 2 | 1) 要求系统访问兼容主流浏览器，可自动适应终端设备的屏幕宽度； 2) 学校仅提供虚拟化环境及基本的操作系统，除此之外，系统所需的各类组件由投标供应商完成部署。 3) 系统可运行在虚拟机环境上，支持负载均衡，支持大用户量的并发访问。 4) 标准网络运行环境下，高并发延时：普通页面，小于1 秒，最大不超过3 秒；查询页面，小于3秒，最大不超过10 秒。 5) 系统可靠性要求：需要实现7*24小时安全平稳运行，并具有较强的容错性。 |
| 3 | 要求能实现细粒度的权限控制；保证相关人员只能看到分配权限的数据内容。 |
| 4 | 1) 双一流发展数据监测平台要支持与统一身份认证关联，以同步获取人员的基本信息、组织信息、外联地址信息等。 2) 双一流发展数据监测平台需要与我校现有综合信息门户、数据中心深度集成，投标人必须详细阐述集成方式、集成效果、集成内容，并且中标方须承诺提供接口所需费用。 |
| 5 | 基于已有数据展示工具的维度层次，可实现数据的上卷下钻操作。通过数据的上卷下钻，可以轻松探知数据的深层含义 |

五、售后服务

| 序号 | 售后服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 安装集成 | 该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、系统多，为了保证实施过程顺利有序，竞标单位应制定详细的实施计划，保证顺利完成验收。项目建设过程中，校方可对需求进行调整、增加功能模块，但不超过实际总工作量的10%。 项目须在合同签订后6个月内完成需求分析、设计、开发、测试、部署等建设任务，达到验收条件，开始试运行。 承建方须在响应文件中给出详细、合理的项目进度安排，明确各阶段建设目标、建设内容，确定各平台间相互关系，协调各平台建设进度。合同签订前，承建方需与校方共同商定项目进度安排，并按项目进度安排签署合同，依次开工建设，项目建设中应严 格遵守项目进度安排。 |
| 2 | 项目管理 | 各平台应由承建方与校方共同组成工作组，各工作组与校方项目负责人、承建方项目经理组成项目组。项目组建立固定的工作会制度，各工作组定期召开平台建设工作会，项目组定期召开项目协调会。各平台协调形成统一的调研计划，同步进行，一次完成，减少重复调研。 承建方须在项目实施过程中制定项目管理制度和工作流程，合理规划项目的组织架构、沟通方式和工作职责，并报建设单位备案，提供项目管理工具平台和项目版本控制管理平台辅助项目管理工作，定期向建设单位提供工程实施进展情况报告。 承建方须制定严格的项目质量控制规范和流程，并在建设单位认可的情况下按照制 定的规范和流程严格执行。承建方须在应答中详细阐明质量管理措施以及方法。 |
| 3 | 项目团队 | 承建方应为本项目建立专用的技术实施团队，项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、各平台技术负责人、测试负责人、网络信息安全负责人、系统分析人员、系统设计人员、软件开发人员、测试人员、配置管理员、用户培训人员、部署实施人员、运行维护人员等角色。 团队成员须保持稳定，并由校方与承建方共同管理，项目经理、各平台技术负责人、测试负责人、系统分析师、核心系统设计、软件开发人员和测试人员必须专职承担本项目工作，校方认可人员后原则上不得更换，其他人员的更换也需征得校方同意。在项目实施过程中，承建方须按照校方的要求更换校方认定无法满足项目建设要求的团队成员。承建方应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。 承建方应明确项目经理和各平台技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。 前期咨询与需求调研人员、项目经理、各平台技术负责人、测试负责人需有5年以上高校信息化项目建设、管理、实施、测试经验，项目经理至少有 2 所高校类似项目建设管理经验，各平台技术负责人至少有参与 1 所高校类似项目建设经验。类似项目指项目内容中至少包括校园综合信息门户平台、身份认证与访问控制平台、数据中心三大平台中一项，不包含的不认定为类似项目。项目验收前工程师必须驻场服务。 |
| 4 | 项目培训 | 承建方应向建设单位提供相关培训，以便对工程实施进行有效管理，同时保证建设单位能够进行系统的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。具体培训要求包括： （1）承建方必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训教师，承建方所提供的讲师必须是本单位的在职人员。 （2）承建方负责提供培训所需计划和资料（包括纸质文档和电子文档），培训教材包括但不限于视频教材、WORD 和 HTML 用户手册、培训 PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。建设单位有权在系统内部使用这些培训资料。 （3）根据项目实施进度安排，完成培训工作。时间、内容、人员、期次等具体内容在具体执行过程中需根据建设单位意见进行调整。 （4）在响应文件中，承建方应提供详细的培训方案和培训承诺。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等几个方面，并按照上述要求进行详细说明。 |
| 5 | 售后服务及技术支持 | 本项目业务需求复杂、服务内容多样、面向用户广泛，服务提供难度大。承建方应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，不断跟踪业务需求的变化，进行系统的完善，提供全面的技术支持服务。承建方必须在响应文件中给出切实可行的技术支持与服务方案，技术支持与服务队伍人员名单、人员保证措施、技术支持与服务计划、质量控制措施、拟提交的服务文档和用户满意度指标和标准等。 本项目须提供一年免费售后服务，售后服务期从项目整体验收结束起，承建方应有本地服务机构，具体要求如下： （1）技术支持 承建方应提供 7×24 小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人 员提供如何使用系统的咨询。 （2）故障响应 承建方应保证在售后服务期内，各类故障应在1小时内响应，2小时内提供应急解决方案。影响系统正常使用的 bug 在使用方提出后8小时内修正；系统安全漏洞的修复，要在使用方提出后 24 小时内解决；上述问题发生后需2小时内提供应急解决方案。 若承建方未能按时派员到现场或未能按时限解决问题，建设单位有权自行处理，所发生费用由承建方承担（在合同经费中扣除）。 （3）热线服务 承建方应保证在质保期内为招标方的所有应用单位提供电话客服服务，并且承建方应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位及项目使用 单位提出的各种技术问题，并在 24 小时内提供解决方案。 （4）免费售后服务期到期后承建方承诺以最低价提供续保服务，续保期内提供与免费售后服务期内相同的服务内容与服务质量。 （5）竞标单位应在报价中体现本期项目的实施费用和项目维保期过后的维护费用。且维护费用不得高于项目总额的10%。 |

六、预算：60万元